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Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Чиканской средней общеобразовательной школы
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	Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
	Наименование мероприятий по устранению недостатков , выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
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	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков 
	Фактический срок реализации
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	I Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

	-------

	II.Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	1. Не оборудованы входные группы пандусами или подъемными платформами

	1. Проведен текущий ремонт  входной группы: расширены дверные проемы. Установлены пандусами при входе в здание школы и пришкольного интерната
	Август, сентябрь 2023 года

	Директор школы Аксаментова Людмила Леонтьевна, заведующий хозяйством Аксаментова Нина Владимировна

	Установлены пандусы и новая входная группа 
	Приложение 1

	2. Школа не оборудована адаптированными лифтами, поручнями 
	Разработка дефектной ведомости для составления сметы ремонтных работ по установки адаптированных поручней
	2024

	заведующий хозяйством Аксаментова Нина Владимировна

	В 2024 году не установлены адаптированные лифты и  поручни, так как  готовится проектно – сметная  документация на капитальный ремонт здания школы
	

	3. Школа не оборудована специальными санитарно-гигиеническими помещениями
	Провести реконструкцию имеющихся санитарно-гигиенических помещений в пришкольном интернате

	Ноябрь 2022

	заведующий хозяйством Аксаментова Нина Владимировна

	Проведен текущий ремонт имеющейся санитарно-гигиенической комнаты и душевой в пришкольном интернате для инвалидов 
	Приложение 2 

	4. Нет дублирования для инвалидов по слуху 
	Составление договора с поставщиками.
	Август- октябрь 2024
	Директор Аксаментова Л.Л.
	Приобретена индукционная петля(переносная)
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

	-
	-
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	V. Удовлетворённость условиями ведения образовательной деятельности

	-
	-
	-
	-
	-
	-
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